# BE Scope – Week 1

## Mục tiêu

Xây dựng Backend cho Caesar Cipher MVP, hỗ trợ:

- Mã hóa văn bản.

- Giải mã văn bản.

- Xử lý input từ text hoặc file .txt.

- Validate dữ liệu.

- Chuẩn hóa response và error.

- Thiết kế service có thể mở rộng thêm thuật toán ở các tuần sau.

## BE-01 – Cipher Core Architecture

### Feature

- Tạo interface/base service chung cho cipher.

- Định nghĩa:

  - encrypt()

  - decrypt()

- Implement CaesarService.

- Tách business logic khỏi Controller.

### Caesar Logic

- Nhận text và key.

- Shift ký tự A-Z, a-z.

- Giữ nguyên:

  - Số.

  - Khoảng trắng.

  - Dấu câu.

  - Ký tự đặc biệt.

- Giữ nguyên chữ hoa/chữ thường.

- Chuẩn hóa key về khoảng 0–25.

### Structure

CipherService
├── encrypt()
└── decrypt()

CaesarService
└── implements CipherService

## BE-02 – Caesar Text API

### Feature

API mã hóa:

POST /api/caesar/encrypt

API giải mã:

POST /api/caesar/decrypt

### Request

{
  "text": "Hello World",
  "key": 3
}

### Response

{
  "success": true,
  "result": "Khoor Zruog"
}

### Logic

Request
   ↓
Validation
   ↓
CaesarService
   ↓
Response

## BE-03 – File Processing

### Feature

- Nhận file .txt.

- Đọc nội dung file.

- Encrypt file.

- Decrypt file.

- Dùng chung CaesarService.

- Trả kết quả về FE.

- Có thể trả:

  - Nội dung đã xử lý.

  - Hoặc file kết quả.

### API

POST /api/caesar/file

### Input

file
key
action = encrypt | decrypt

## BE-04 – Request Validation

### Feature

Validate Text:

- text null.

- text rỗng.

Validate Key:

- Thiếu key.

- Key không phải số nguyên.

Validate File:

- Không có file.

- File rỗng.

- File không phải .txt.

- File vượt dung lượng cho phép.

Validate Action:

- Chỉ nhận:

encrypt
decrypt

## BE-05 – Error Handling

### Feature

Xử lý tập trung các lỗi:

- Validation error.

- Invalid request.

- File processing error.

- Unsupported file.

- Internal server error.

### Error Response

{
  "success": false,
  "message": "Khóa phải là số nguyên."
}

Không trả stack trace hoặc thông tin lỗi nội bộ ra FE.

## BE-06 – Response Standardization

### Success

{
  "success": true,
  "result": "..."
}

### Error

{
  "success": false,
  "message": "..."
}

Mục tiêu là để FE luôn xử lý response theo cùng một format.

# BE Structure đề xuất

controller/
└── CaesarController

service/
├── CipherService
└── CaesarService

file/
└── FileService

dto/
├── CaesarRequest
└── ApiResponse

exception/
├── ValidationException
├── FileProcessingException
└── GlobalExceptionHandler

# Flow Backend

FE Request
    ↓
Controller
    ↓
Validation
    ↓
CaesarService
    ↓
Encrypt / Decrypt
    ↓
Standard Response
    ↓
FE

# Jira Tasks – Week 1

BE-01 | Build Cipher Core Architecture
BE-02 | Implement Caesar Text Encrypt/Decrypt API
BE-03 | Implement Caesar File Processing
BE-04 | Implement Request Validation
BE-05 | Implement Global Error Handling
BE-06 | Standardize API Response

# Definition of Done

BE Week 1 hoàn thành khi:

- Encrypt text hoạt động đúng.

- Decrypt text hoạt động đúng.

- Encrypt .txt hoạt động.

- Decrypt .txt hoạt động.

- Validation đầy đủ.

- Error được xử lý thống nhất.

- API response thống nhất.

- FE có thể tích hợp API thành công.

- Caesar logic không nằm trực tiếp trong Controller.

# Out of Scope – Week 1

Không thực hiện trong Week 1:

- Login / Register.

- Authentication / Authorization.

- Database.

- Lưu lịch sử.

- User management.

- Brute-force Caesar.

- Auto detect key.

- Frequency analysis.

- Vigenère.

- AES.

- RSA.

- Dashboard.

- Audit log nâng cao.

- Quản lý file nâng cao.

Các chức năng này sẽ được bổ sung vào scope của Week 2+ tùy requirement.